项目开发与预期成果推进报告

《甲骨里的日光缺口》｜基于 Qwen 的甲骨文日食记录多模态科学传播应用

版本：MVP 0.4 实施基线

日期：2026 年 7 月 20 日

依据：《正式参赛立项书_甲骨里的日光缺口 - 董子怡》

当前状态：产品闭环首版完成；1/7 篇核心论文入库；4 类作品待人工审核

公众快照：snapshot-2026-07-20-b5cc1dfac1

项目决策  项目不再只是一个公众科普网页，而是由公众科普站、私有资料研究台、输出工作室、审核发布中心、阿里云百炼服务和可审计证据库组成的专题内容生产系统。首期严格限定 7 篇核心论文，不扩张为通用 NotebookLM 替代产品。

# 一、产品设计与范围

产品采用“研究端生产、审核端把关、公众端消费稳定快照”的双端结构。公众用户看到的是经过审核的科学解释、甲骨记录和有来源问答；研究人员在本机工作台完成资料导入、候选提取、作品生成、审核和发布。

| 组成 | 主要使用者 | 首期职责 |
| --- | --- | --- |
| 公众科普站 | 公众 | 日食原理、商代认识、记录浏览和有来源问答 |
| 私有资料研究台 | 研究人员 | PDF、网页、手动文本汇入，解析、去重和候选审核 |
| 输出工作室 | 研究人员 | 从选定资料生成记录表、观点对照、讲解稿和音频导览 |
| 审核发布中心 | 审核人员 | 批准或驳回知识与作品，处理失效项并发布快照 |
| 百炼服务 | 系统 | 检索增强问答与草稿生成，不具备自动发布权限 |
| 可审计证据库 | 系统 | 保存页码、来源关系、模型、提示词版本和审核事件 |

## 1. 首期范围

- 支持 PDF、网页链接和手动文本汇入；PDF按页保存定位，网页和手动文本按单元保存。

- 支持 SHA-256 去重、候选知识提取、人工审核、作品草稿生成和稳定快照发布。

- 首版优先完成甲骨日食记录表、学者观点与争议对照、大众讲解稿和音频导览。

- 公众端只读取已发布快照；未审核资料、候选知识和草稿不进入公众问答。

## 2. 明确不做

本期不实现通用个人知识库、多租户账号体系、原始 PDF 公开下载、自动断代、自动学术定论或自动发布。DOCX、Markdown、扫描图片 OCR 和音视频转录只保留后续扩展接口。

# 二、系统架构与知识治理

主数据流  PDF / 网页 / 手动文本 -> 私有证据库 -> 解析单元与页码 -> 候选知识 -> 人工审核 -> 发布知识 -> 作品草稿 -> 人工审核 -> 稳定公众快照 -> 公众展示与问答。

| 存储 | 保存内容 | 服务对象 | 硬性规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证据库 | 原始资料、文本块、页码、指纹 | 仅研究端 | 模型输出禁止写入 |
| 发布知识库 | 释文、著录号、年代、观点、争议 | 公众快照 | 只收人工批准项 |
| 作品库 | 文章、记录表、图卡、音频、课件 | 审核后公开 | 草稿与正式作品分状态 |
| 来源关系 | 资料、页码、知识、模型、提示词、审核 | 审计与失效传播 | 作品不能成为证据上游 |

## 1. 数据模型

资料与单元：

source_documents 保存资料元数据、指纹、状态和解析版本；source_units 保存 PDF 页或文本单元及定位信息。

知识与作品：

knowledge_candidates 保存候选；published_knowledge 只保存批准项；artifacts 保存草稿、批准、发布和失效状态。

审计与发布：

lineage_edges 记录上游资料、页码和知识；review_events、prompt_versions 与 publish_snapshots 记录审核、提示词和发布批次。

## 2. 防止模型循环引用

lineage_edges.upstream_type 只允许 source、unit 和 knowledge。模型生成结果始终先进入 draft，不能作为证据节点，也不能自动重新进入证据库；只有人工审核后，作品才可进入公众作品快照。

## 3. 变更追踪

资料删除、内容更新或重新解析后，系统沿来源关系将依赖的候选知识、发布知识和作品标记为 stale，即“来源已更新，需要重新审核”。已经发布的旧快照保持稳定，直到审核人员显式发布新快照。

# 三、资料研究与审核工作流

- 导入：选择 PDF、网页链接或手动文本，记录来源元数据和内容指纹。

- 解析：PDF逐页提取，网页和手动文本形成可定位单元，保留解析版本。

- 去重：内容指纹相同的资料不创建第二份有效副本。

- 候选提取：规则或模型仅把结论写入候选表，不直接进入发布知识。

- 知识审核：审核人员查看原文、页码和争议，批准或驳回候选。

- 作品生成：从选定且已审核的资料生成四类首版作品草稿。

- 作品审核：核对引用、冲突和表达边界后批准，未批准项保持私有。

- 快照发布：汇总有效的批准知识和作品，原子写入公众稳定快照。

公众边界  原始 PDF、SQLite 数据库、逐页文本、候选知识和草稿均不通过网站公开。公众模式禁用研究 UI 与研究 API；data 目录只允许稳定快照文件，旧迁移 JSON 和变形路径返回 403。

# 四、当前实现与数据状态

| 对象 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心论文 | 1 / 7 | 52172 论文已审核，拆分为 12 个 PDF 页单元 |
| 发布知识 | 5 | 3 条记录与 2 项主题知识已批准 |
| 公众记录 | 3 | 《合集》11480、21298、33696 |
| 首版作品 | 4 类草稿 | 记录表、观点对照、大众讲解稿、音频导览均待审核 |
| 公众作品 | 0 | 没有把未审核草稿提前发布 |
| 公众快照 | 已发布 | snapshot-2026-07-20-b5cc1dfac1 |

## 1. 公众科普站

页面按“日食科学原理—日食类型—商代认识—甲骨记录—有来源问答”组织。记录可以同时展开，显示白话释义、年代、著录、核对页码、学者观点与争议；公众页面和公众问答读取同一份快照。

图 1  项目主视觉（传播示意图，不作为甲骨实物或学术证据）

## 2. 私有研究台与输出工作室

研究台已经支持资料导入、解析、审核、来源查看、作品生成和快照发布。音频导览首版提供浏览器语音试听；正式音频文件合成不在本期范围。无百炼密钥时使用确定性的本地生成器，配置密钥后通过统一适配层调用 Qwen。

# 五、开发计划与完成判据

| 阶段 | 工作包 | 状态 | 本阶段判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品基线 | 完成 | 设计、范围、架构、计划和预期成果已形成实施基线 |
| 2 | 数据模型与来源关系 | 首版完成 | SQLite、外键、来源边和迁移工具已落地 |
| 3 | 资料解析与审核 | 首版完成 | PDF、URL、手动文本和候选审核已接通 |
| 4 | 百炼与检索适配 | 首版完成 | 统一适配器与本地保底已接通；正式密钥待回归 |
| 5 | 输出工作室 | 首版完成 | 4 类草稿已生成，保持待审核 |
| 6 | 审核发布与快照 | 首版完成 | 审核门、失效传播和原子快照已接通 |
| 7 | 公众展示与问答 | 完成 | 统一读取快照，私有内容不进入公众问答 |
| 8 | 质量验证 | 进行中 | 8 项自动测试通过；专家、用户和视觉验收待完成 |

首期完成门槛不是“功能按钮存在”，而是 7 篇核心论文全部经过同一闭环；4 类作品完成来源核对和人工审核；公众问答通过引用准确性、冲突处理、删除同步和无依据拒答测试。

# 六、预期成果

| 类别 | 交付物 | 核心验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 公众站、研究台、输出工作室、审核发布中心 | 双端职责清楚，公众端只读快照 |
| 数据 | 7 篇论文、逐页文本、审核知识、来源关系和发布历史 | 任一知识或作品可追溯到资料页码 |
| 内容 | 记录表、观点对照、大众讲解稿、音频导览 | 4 类作品均通过人工审核 |
| 技术 | SQLite 模型、解析适配、百炼接口、失效传播、快照生成 | 可复现、可回归、无模型回流 |
| 赛事 | 演示系统、报告、清单、PPT/PDF、讲解稿与用户测试 | 公开链接和二维码指向同一发布版本 |

## 1. 建议量化指标

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源完整率 | 100% | 正式条目包含著录、出版物、PDF页或文本定位 |
| 页码引用率 | 100% | 问答和作品引用能够回到对应证据单元 |
| 审核覆盖率 | 100% | 发布知识与公众作品均有审核事件 |
| 失效传播率 | 100% | 资料变化后所有直接依赖项进入重新审核状态 |
| 无依据拒答率 | 100% | 回归集中没有来源的问题不伪造答案或引用 |
| 用户查找完成率 | 不低于 90% | 用户能找到记录的释义、著录与争议 |

注：用户测试指标是下一阶段目标，不是当前已经取得的数据。

# 七、验证结果、风险与下一步

## 1. 已完成验证

- 重复资料识别、资料审核门和候选批准门通过。

- 模型输出不回流证据库，作品创建后默认保持 draft。

- 资料重解析和删除会使依赖知识与作品失效。

- 公众快照不包含私有路径、原始资料或全文块。

- 私网 URL 导入被拒绝，冲突观点分开保留。

- 无依据问题明确拒答并返回 0 条引用。

- 公众模式禁用研究 UI、研究 API 和私有目录。

- 旧迁移 JSON、目录回退和变形路径在公众模式下返回 403。

## 2. 当前风险

| 风险 | 等级 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 资料覆盖不足 | 高 | 仅 1/7 篇论文完成闭环；不能宣称记录已经穷尽 |
| 专家复核未完成 | 高 | 释文、分期和候选日食对应仍需古文字学与天文学复核 |
| 百炼正式回归未完成 | 中 | 适配接口已完成，但尚缺正式密钥下的系统问题集验证 |
| 作品尚未发布 | 中 | 4 类首版输出保持草稿，需人工核对后才能进入作品库 |
| 视觉与用户验收不足 | 中 | 自动浏览器受本地安全策略限制，仍需人工桌面/移动检查和目标用户试测 |

## 3. 下一阶段顺序

- 取得其余 6 篇核心论文，逐篇完成导入、解析、候选审核和来源登记。

- 由古文字学与天文学指导教师复核释文、分期、日食对应与表达边界。

- 审核 4 类首版作品，发布首个包含公众作品的稳定快照。

- 使用正式百炼密钥运行 20 至 30 个问题的引用、冲突和拒答回归集。

- 组织 5 至 10 名目标用户试测，并完成人工桌面与移动端视觉验收。

- 部署公众模式，制作二维码和不超过 20 页的参赛 PPT/PDF。

优先级  下一步先补齐 7 篇论文的材料覆盖和专家复核，再扩展更多生成类型。当前首版已经证明产品闭环可运行，决定参赛可信度的是证据质量、审核记录和真实用户验证。